金政发〔2019〕40号

关于下达金湖县2019年度生态样本河道建设及河湖“两违”“三乱”整治任务的通知

各镇人民政府、街道办事处，县经济开发区、财政局、农业农村局、驻金农场：

为进一步明确生态样本河道建设及河湖“两违”“三乱”整治目标，扎实推进河湖长制工作，现将金湖县2019年度生态样本河道建设及河湖“两违”“三乱”整治任务下达给你们，希望认真组织实施。

附：1. 金湖县2019年河长制生态样本河道建设任务表

2. 金湖县河湖“三乱”问题整治任务表

3. 金湖县河湖“两违”问题整治任务表

金湖县人民政府

2019年4月16日

（此件公开发布）

附件1：

金湖县2019年河长制生态样本河道建设任务表

| 序号 | 河道名称 | 长度（条） | 建设责任单位 | 清障责任单位 | 县级河长 | 镇级河长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 县级样本河道 | 34.55 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮南圩西中心河 | 2.05 | 水务局 | 宝应湖农场 | 高昌萍 | 王 芹 |  |
|  |  | 7.2 |  | 银涂镇 |  | 戴桂军 |  |
|  |  | 7.9 |  | 塔集镇 |  | 刘 慧 |  |
| 2 | 黎农河 | 4 |  | 黎城街道 | 吴佩坤 | 黄玉华 |  |
|  |  | 1.84 |  | 武警农场 |  |  |  |
|  |  | 2.24 |  | 运西农场 |  | 苏 宏 |  |
|  |  | 0.45 |  | 原种场 |  | 王文娟 |  |
|  |  | 9.1 |  | 金南镇 |  | 黄 晖 |  |
|  |  | 1.5 |  | 复兴圩农场 |  | 胡 双 |  |
| 二 | 镇级样本河道 | 21.44 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双坝中心河 | 2.4 | 黎城街道 |  |  | 张国祥 |  |
| 2 | 中东河 | 0.7 | 戴楼街道 |  |  | 李广斌 |  |
| 3 | 金南河 | 2 | 金南镇 |  |  | 杨 祥 |  |
| 4 | 高排河 | 4.5 | 塔集镇 |  |  | 曹禄森 |  |
| 6 | 向阳河 | 2 | 银涂镇 |  |  | 邹开勤 |  |
| 7 | 南港河 | 2.8 | 前锋镇 |  |  | 李广宇 |  |
| 8 | 花园中心河 | 1.5 | 吕良镇 |  |  | 杜先永 |  |
| 10 | 陈金朝阳河 | 2.9 | 金北街道 |  |  | 陈金芬 |  |
| 11 | 同泰河 | 0.89 | 县经济开发区 |  |  | 朱长智 |  |
| 12 | 北排河 | 1 | 复兴圩农场 |  |  | 杨茂兵 |  |
| 13 | 鲤鱼滩中心沟 | 0.25 | 宝应湖农场 |  |  | 姚海杰 |  |
| 14 | 南刘南排涝河 | 0.5 | 滩涂开发公司 |  |  | 柏 晓 |  |
| 合计 |  | 55.99 |  |  |  |  |  |

附件2：

金湖县河湖“三乱”问题排查及分年度整治完成任务汇总表

| 序号 | 单位 | 问题排查个数 | 2018年完成整治个数 | 2019年整治任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎城街道办 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 戴楼街道办 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 金北街道办 | 83 | 43 | 24 |
| 4 | 金南镇 | 23 | 14 | 5 |
| 5 | 塔集镇 | 20 | 12 | 4 |
| 6 | 银涂镇 | 92 | 51 | 23 |
| 7 | 前锋镇 | 49 | 23 | 16 |
| 8 | 吕良镇 | 176 | 87 | 54 |
| 9 | 宝应湖农场 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | 复兴圩农场 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | 粮棉原种场 | 4 | 2 | 1 |
|  | 合计 | 468 | 243 | 133 |

附件3：

金湖县河湖“两违”问题整治任务表

| 序号 | 单位 名称 | 合计 (个) | 淮河入江水道 |  | 金宝航道 |  | 老三河 |  | 利农河 |  | 东中心河 |  | 西中心河 |  | 草泽河 |  | 汪木排河 |  | 高邮湖 |  | 宝应湖 |  | 白马湖 |  | 合计 |  | 2019年度整治任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) | 违法圈圩数 (个) | 违法建设数 (个) |  |
| 1 | 黎城 街道 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 2 | 戴楼 街道 | 12 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
| 3 | 金北 街道 | 17 |  |  |  |  | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 | 17 |
| 4 | 金南镇 | 44 |  | 17 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 9 | 35 | 35 |
| 5 | 塔集镇 | 175 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 11 |  |  |  |  | 96 | 40 |  |  |  |  | 96 | 79 | 79 |
| 6 | 银涂镇 | 154 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 106 |  |  |  | 152 | 2 | 2 |
| 7 | 前锋镇 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  | 11 |  | 112 |  | 11 |
| 8 | 吕良镇 | 24 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 24 | 24 |
| 9 | 复兴圩农场 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 滩涂开发公司 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  | 31 |  |  |  | 144 |  |  |
| 11 | 宝应湖农场 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | 合计 | 691 |  | 41 |  |  | 1 | 31 |  | 9 |  | 18 |  | 11 |  | 3 |  | 3 | 265 | 53 | 238 |  | 12 | 6 | 515 | 176 | 188 |
| 备注：高邮湖、宝应湖违法圈圩问题与县退圩还湖计划同步。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金湖县人民政府办公室           2019年4月16日印发