金政发〔2020〕14号

关于印发2020年县级政府投资项目计划的

通 知

各镇人民政府、各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：

《金湖县2020年县级政府投资项目计划》已经县第十四届人民代表大会第四次会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

金湖县人民政府

2020年1月9日

（此件公开发布）

金湖县2020年县级政府投资项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止 年限 | 总投资 | 资金来源 | | | | | | | | | 其中2020年计划投资 | | | | | | | | | | 2020年 建设进度 考核目标 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县财政 | | 国资 公司 | 交投 公司 | 金鑫 公司 | 尧乡 公司 | 开发区财政 | 镇  财  政 | 单位 自筹 | 合计 | 县财政 | | 国资 公司 | 交投 公司 | 金鑫 公司 | 尧乡 公司 | 开发区财政 | 镇  财  政 | 单位 自筹 |
| 小计 | 其中 向上 争取 | 小计 | 其中 向上 争取 |
|  | 合计 （45个） |  |  | 364162.8 | 143679.8 | 3060 | 35000 | 148500 | 6000 | 13168 | 3425 | 13390 | 1000 | 116752.8 | 43639.8 | 3020 | 100 | 50000 | 6000 | 7068 | 2965 | 5980 | 1000 |  |  |
| 一 | 水利 （3项） |  |  | 5100 | 5100 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 农村河道疏浚和村庄河塘整治工程 | 疏浚县级河道2条、乡级河道18条，更新改造建筑物8座，岸坡整治2km，整治村庄河塘24条，土方160万立方米。 | 2020.01-2020.12 | 1500 | 1500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 水务局 |
| 2 | 三里桥河、利民河清淤 | 对三里桥河、利民河河道进行清淤以及拆除河底两侧原污水管道。 | 2020.03-2020.12 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 水务局 |
| 3 | 金湖县淮南圩灌区节水配套改造 | 拆建排捞泵站5座、灌排结合闸1座，新建小型涵闸5座；河道（段）岸坡整治2条，长度1.95km。 | 2020.01-2020.12 | 3000 | 3000 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 水务局 |
| 二 | 交通 （7项） |  |  | 159200 | 3600 | 0 | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 57740 | 3600 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 |  |  |
| 1 | 宁淮铁路金湖段 | 350km/h，双线客专，金湖段14.038公里；宁淮铁路金湖站综合客运枢纽占地460亩，建筑面积32000㎡，配套汽车站为二级站，日发送量6000人次。 | 2019.10-2023.12 | 148500 |  |  |  | 148500 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 完成征地拆迁，主线开工建设；金湖客运枢纽完成立项和工可研究，完成高铁小镇核心区城市设计。 | 交通局 |
| 2 | 洪金线小修保养工程 | 洪金线腰滩桥至淮金线交叉口小修保养，改造里程10km，宽9m。 | 2020.04-2020.12 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 交通局 |
| 3 | 黎金线大中修工程 | 大中修道路全长约8700m，二级公路标准建设，路面7.5-9m宽，路基8.5-10.5m。 | 2020.04-2020.12 | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 交通局 |
| 4 | 创业路延伸线 | 道路延伸至发展大道，约700m。 | 2020.03-2020.12 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  | 完成 | 银涂镇 |
| 5 | 唐港集镇三条路路面黑化 | 唐港集镇三条路路面黑色化（a.长2500m，宽8m；b.长1000m，宽8m；c.长1000m，宽7m。），黑色化面积约21700㎡。 | 2020.03-2020.12 | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 完成 | 银涂镇 |
| 6 | 前锋集镇道路 | 铲除原路面，重新铺设沥青，同时配套两侧下水道等公共设施，供电、电信、移动、网络等杆线入地。 | 2020.06-2021.12 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 完成工程量30% | 前锋镇 |
| 7 | 淮胜大桥建设 | 拆除旧桥，新建宽10m、长40m桥梁。 | 2020.01-2021.12 | 860 |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 完成工程量30% | 前锋镇 |
| 三 | 市政 （21项） |  |  | 43754.8 | 5329.8 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 0 | 8394.8 | 5329.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2965 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 交通巷（新港路-利民路）道路黑色化改造及雨、污水管道、绿化 | 黑色化面积4760㎡（长680m，宽7m、人行道5m）、雨水管道680m，污水管道680m，行道树栽植等680m。 | 2020.05-2020.12 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 2 | 青年路（人民路-黎城路）道路黑色及雨、污水、供水管道、绿化 | 黑色化面积3710㎡（长530m，宽7m、人行道5m）、雨水管道530m，污水管道1000m，供水铺设DN300管530m，预埋路灯电缆管。 | 2020.05-2020.12 | 520 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 3 | 长乐路（黎城路-人民路）道路及排水工程 | 黑色化面积4550㎡（长460m，宽12m、人行道2.5m\*2）、雨水管道460m，污水管道460m，供水铺设DN300管460m（服务苏宁项目），预埋路灯电缆管。 | 2020.05-2020.12 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 4 | 金滩路（金荷路-华海路）道路新建及雨、污水管道、绿化 | 新建道路面积2380㎡（长340m，宽7m、人行道5m）、雨水管道340m，污水管道340m，预埋路灯电缆管。 | 2020.05-2020.12 | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 5 | 景秀湾嘉园北侧巷道（华海路-金荷路）及雨水、污水管道 | 道路面积2880㎡（长320m，宽9m）、雨水管道320m、污水管道320m，预埋路灯电缆管。 | 2020.05-2020.12 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 6 | 金湖县城区污水管道检测及维修提升工程 | 对城区已铺设的污水管道进行检测及维修提升。 | 2020.05-2020.12 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 7 | 城区市政长效管理应急工程 | 基础设施进一步完善，提升县城文明城、卫生城创建，马拉松、环湖自行车赛事服务。 | 2020.03-2020.12 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 8 | 城区四季草花 | 四季草花布置，面积约6800㎡。 | 2020.03-2020.12 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 9 | 金湖路南侧（黎城路—交通桥）南侧绿化工程 | 土方、绿化等，面积约700㎡。 | 2020.03-2020.05 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 10 | 大佛寺东侧滨水景观带改造工程 | 土方、临水栏杆、广场铺装、挡土墙、花坛、浮雕、健身设施、坐凳、亮化、绿化等，面积约为1.22万平方米。 | 2020.05-2020.10 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 11 | 九里二路（神华大道-清河东路）两侧、利农路东侧（建设路—神华大道） | 九里二路建设土方、绿化、行道树等，长450m，东侧宽5m，中间侧分带1.5m\*2，面积约0.36万平方米；利农路东侧建设土方、绿化、行道树等，栽植行道树129株。 | 2020.04-2020.06 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 12 | 高宝路两侧绿化工程（清河东路—建设路） | 土方、绿化、行道树等，长1360m，宽5m\*2，面积1.36万平方米，清河东路至金湖路行道树栽植146株。 | 2020.05-2020.09 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 13 | 大兴路两侧绿化工程（育才路—城东干道） | 土方、绿化、行道树等，长1500m，南侧宽10m，北侧宽6m，面积2.4万平方米。 | 2020.03-2020.07 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 14 | 润德路西城市 小客厅 | 土方、绿化、园路、小品、生态林等，面积2700㎡。 | 2020.04-2020.07 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 15 | 城区公共绿化补植及裸露地块绿化 | 裸露地块土方、绿化、行道树补植。 | 2020.03-2020.12 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 16 | 大兴路、高宝路、文明路、新港路道路路灯 | 安装道路路灯610组。 | 2020.03-2020.12 | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 17 | 城区路灯改造工程 | 老旧路灯改造高耗能路灯500套；配合道路等项目做好改建工作；原断头路、道口扩大等路段缺失路灯进行补装。 | 2020.03-2020.12 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 18 | 金湖县第二水厂建设 | 常规处理工艺，深度处理工艺，出厂水管网。同意立项，启动编制设计方案。 | 2020.01-2022.12 | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 完成前期 工作 | 住建局 |
| 19 | 开发区污水主管网改造工程 | 台北路、牌楼路等路段无污水主管网；现有污水主管网只在路的一侧，另一侧部分企业无法接管，需顶管施工；同泰大道(工园路--金宝南线)雨污管道破损严重，需重建。 | 2020.01-2021.12 | 960 |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 完成工程量50% | 开发区 |
| 20 | 开发区苗圃绿化工程 | 实施12条道路苗圃绿化工程，总面积为189237㎡。 | 2020.01-2020.12 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 完成 | 开发区 |
| 21 | 苏邦东侧（金荷北路）道路配套及渠道改造工程 | 苏邦项目东侧新建道路1000m，宽12m，配套雨污水管网及5m\*2绿化工程。新建引水涵洞位于西海公园至金宝南线路边沟。 | 2020.01-2020.12 | 1165 |  |  |  |  |  |  | 1165 |  |  | 1165 |  |  |  |  |  |  | 1165 |  |  | 完成 | 开发区 |
| 四 | 服务业  （2项） |  |  | 13168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13168 | 0 | 0 | 0 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 尧想国游客接待中心及配套工程 | 新建游客接待中心、大型停车场、绿化、配套设施，文物陈列布展、建筑物维修和装饰升级、消防监控安装、声光电产品采购及安装，建筑屋立面、道路、景观、绿化、路灯杆线、标识标牌、河道等整治提升出新等。 | 2020.01-2021.12 | 11100 |  |  |  |  |  | 11100 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 完成一期 | 塔集镇 |
| 2 | 荷花荡水上游线 | 水上游览路线白天游线和荷塘月色夜游路线。一是水上游览白天路线长1400m；二是荷塘月色夜游路线长500m。 | 2020.01-2020.07 | 2068 |  |  |  |  |  | 2068 |  |  |  | 2068 |  |  |  |  |  | 2068 |  |  |  | 完成 | 荷花景区管理服务中心 |
| 五 | 社会事业 （7项） |  |  | 15700 | 2500 | 300 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6200 | 1000 | 11210 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 1750 | 1000 |  |  |
| 1 | 2020年校安工程 | 部分学校维修改造，排查城区薄弱学校维修改造，排除安全隐患。 | 2020.07-2020.12 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 教体局 |
| 2 | 中医院向北扩建 | 修缮改造县农商行大楼等工程。 | 2020.01-2020.12 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 完成 | 中医院 |
| 3 | 黎城卫生院异地新建 | 新建一所占地约40亩，建筑面积约7000㎡的综合性一级乡镇卫生院，设置床位数在80张左右。 | 2020.01-2022.12 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 完成工程量40% | 黎城 |
| 4 | 经济开发区医院 | 收购雅荷花园20＃楼资产；建设主楼包括门诊、急诊、综合病房等；地下设备用房包括停车场；辅助用房包括餐厅、库房等，以及污水处理等附属设施。 | 2020.01-2020.12 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 完成 | 开发区 |
| 5 | 新建县市场监督管理局银涂分局 | 计划用地面积10亩，计划建筑面积约1000㎡，包括办公楼三层十五间及厨房餐厅等附属设施。 | 2020.08-2021.12 | 400 | 400 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成主体工程建设 | 市监局 |
| 6 | 吕良镇养老服务中心 | 规划占地约26亩，新建医养一体化养老服务综合大楼，建筑面积3400多㎡，增加床位150张。 | 2020.01-2021.12 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 前期准备，入场施工。 | 吕良镇 |
| 7 | 金湖县殡仪馆尾气改造 | 火化机尾气净化处理相关设备采购及配套用房建设。 | 2020.01-2020.12 | 300 | 300 | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 民政局 |
| 六 | 民生保障 （3项） |  |  | 127000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 老旧小区整治改造 | 实烨小区、加油站家属区、新城花园、县委党校、乡镇企业局宿舍楼、金浦花园。 | 2020.05-2020.12 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |
| 2 | 主城区棚户区（危旧房）改造 | 主城区棚改（危旧房）改造。 | 2020.01-2025.12 | 120000 | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成工程量18% | 征收办 |
| 3 | 新村路南侧文明路两侧地块 | 该地块为旧城区改造，房屋老旧需改造。 | 2020.07-2020.12 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 征收办 |
| 七 | 生态环保 （1项） |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  |
| 1 | 大庄垃圾中转站扩建 | 对原中转站设施进行改造，采购全新垃圾收集设备，异地新建一座大庄垃圾中转站，提升集镇生活垃圾收集率，改善居民居住生活条件。 | 2020.02-2020.10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 完成 | 吕良镇 |
| 八 | 其他 （1项） |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 金湖县城市绿地系统规划修编（2020-2030）、金湖县城市绿线专项规划修编（2020-2030）、金湖县多样性保护与建设规划修编（2020-2030） | 2020年-2030年 绿地系统规划、绿线规划、生物多样性规划修编。 | 2020.03-2020.12 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 | 住建局 |

金湖县人民政府办公室 2020年1月9日印发