金政发〔2023〕14号

关于印发《金湖县2023年县级政府投资计划》的

通 知

各镇人民政府、各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：

《金湖县2023年县级政府投资计划》已经县第十五届人民代表大会第二次会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

金湖县人民政府

2023年1月13日

（此件公开发布）

金湖县2023年县级政府投资计划

| 序列 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目地点 | 建设  起止 年限 | 总投资（万元） | | | 2023年计划投资  （万元） | 其中：2023年计划付款 （万元） | | | 2023年 建设目标 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 其中：资金来源 | | 合计 | 财政预算安排 | 向上  争取 |
| 财政预算安排 | 向上 争取 |
| **合计（53个）** | | | | | **88197.2** | **56933.2** | **31264** | **71666.2** | **39799.8** | **13293.8** | **26506** |  |  |
| **一、环保（4个）** | | | |  | **7288** | **6288** | **1000** | **5040** | **3115.2** | **2115.2** | **1000** |  |  |
| 1 | 开发区中水回用管道工程 | 配套华电、理士、日新纺织等企业的中水回用管道，总长度约6300米，Φ200mm,新建增压泵站1座。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 400 | 400 |  | 400 | 160 | 160 |  | 完工 | 开发区 |
| 2 | 开发区污水分质处理管网改造工程 | 新建Φ300mm-800mmPE管道11460米，成套污水提升泵站3座，消能井2座。 | 开发区 | 2023.01-2024.12 | 4648 | 4648 |  | 2400 | 1859.2 | 1859.2 |  | 完成52% | 开发区 |
| 3 | 2023年度农村生态河道建设工程 | 建设农村生态河道43条约87公里，疏浚整治33条河道长59.9公里，实施河道护岸3.27公里，拆建涵洞3座，对43条河道实施水土保持及绿化工程。 | 金北街道、塔集镇、吕良镇 | 2022.12-2023.11 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |  | 1000 | 完工 | 水务局 |
| 4 | 2023年度幸福河湖建设项目 | 大兴中心河、闵桥河等18条生态河道进行打造。 | 县内 | 2023.01-2023.12 | 240 | 240 |  | 240 | 96 | 96 |  | 完工 | 水务局 |
| **二、水利（7个）** | | | |  | **18560** | **8780** | **9780** | **13510** | **9618** | **838** | **8780** |  |  |
| 5 | 老三河治理工程 | 河道疏浚及堤防加固工程，河道疏浚总长约23.91公里，复堤加固堤防总长约43.69公里（两岸及支流口）；岸坡防护工程，堤身防渗处理约12.96公里（两岸），集镇河段节点打造1-2处；河道配套建筑物工程，新拆建及维修配套建筑物26座，其中新建泵站2座，拆建泵站12座，维修泵站1座，拆除泵站2座，新建涵闸2座，拆建涵闸6座，拆除涵洞1座；河道防汛道路工程，新建混凝土防汛道路长约18.61公里（两岸）。 | 金北街道、吕良镇、前锋镇、泗湾湖农场 | 2023.01-2024.05 | 8500 | 4250 | 4250 | 5950 | 4250 |  | 4250 | 完成70% | 水务局 |
| 6 | 小流域水土保持项目 | 计划整治农村河道33条约45.0公里。 | 县内 | 2023.01-2023.12 | 1000 | 300 | 700 | 1000 | 700 |  | 700 | 完工 | 水务局 |
| 7 | 洪金灌区续建与现代化改造项目2023年度工程 | 新建干渠护砌2.5公里，支渠护砌整治12公里，新建水闸6座，整治河道10条，新建生产桥4座，拆建排涝泵站3座。 | 县内 | 2023.01-2024.05 | 5000 | 1500 | 3500 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 完成50% | 水务局 |
| 8 | 前锋镇大汕子河综合治理项目 | 圩堤加固长约17.574公里（主河+护岸段），圩堤加固长约1.205公里（支河）；护岸工程长约3.136公里；新（拆）建主要影响建筑物5座，改造影响建筑物17座；道路改造工程长约4.271公里（防汛道路3.136公里，上堤道路1.135公里）；水土保持及绿化工程。 | 县内 | 2023.01-2023.12 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 500 | 1000 | 完工 | 水务局 |
| 9 | 2023年度城区河道清淤整治工程 | 对老新建河、九里六组河、新生排涝河及支河等部分河道清淤整治；金水河路边沟进行水系沟通；衡阳河等部分河道两侧护坡、水工建筑物等维护维修；九里六组河、老农抗河等河道园路、栏杆、围墙等配套设施维护维修等。 | 黎城街道 | 2023.01-2023.10 | 500 | 350 | 150 | 500 | 300 | 150 | 150 | 完工 | 水务局 |
| 10 | 2022年省级水利发展资金河湖堤防工程维修项目 | 入江水道北堤（二桥向西）防汛道路维修加固，主要包括原老路面层就地碎石化处理，新铺18厘米厚C30砼基层；新铺乳化沥青粘层；新铺5厘米厚中粒式沥青砼AC-16C；路肩培土，交通安全设施安装。 | 金北街道 | 2022.10-2023.03 | 240 | 60 | 180 | 240 | 240 | 60 | 180 | 完工 | 水务局 |
| 11 | 邮金航线疏浚工程 | 对邮金线高邮湖湖区与铜城航道交界段进行疏浚，约2.4公里。 | 塔集镇 | 2023.04-2023.07 | 320 | 320 |  | 320 | 128 | 128 |  | 完工 | 交通局 |
| **三、交通（12个）** | | | |  | **15878** | **11928** | **3950** | **10603** | **4961.2** | **2321.2** | **2640** |  |  |
| 12 | X353银涂线改造工程 | 对3公里损坏严重路段进行大修改造，宽6.5米。 | 银涂镇 | 2023.04-2023.12 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 600 |  | 600 | 完工 | 交通局 |
| 13 | 黎王路(金南镇吴桥村-黎城街道黎东村)改造工程 | 改造1.8公里水泥路，宽5.5米。 | 金南镇、黎城街道 | 2023.04-2023.12 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 |  | 300 | 完工 | 交通局 |
| 14 | 五星村部水泥路提升工程 | 改造1.8公里水泥路，宽5.5米。 | 银涂镇 | 2023.04-2023.12 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 |  | 300 | 完工 | 交通局 |
| 15 | 2023年金湖县美丽农村路环境提升工程 | 共闵线、黎闵线等42公里两侧进行环境提升，包含路面病害维修、沿线绿化、外墙出新、安防等。 | 金北街道、黎城街道、塔集镇、银涂镇 | 2023.04-2023.12 | 500 | 500 |  | 500 | 200 | 200 |  | 完工 | 交通局 |
| 16 | 生命安防工程（实施199公里） | 对黎戴线、白荷线、淮荷线、吴新线、何营南线、双洪线2路、横荡线、高邮湖路等线路实施199公里生命安防工程(实施安防设施，完善警告标志、标线、减速带、示警桩)；中义渡大桥与卞塘交叉路口设置交通信号灯1处。 | 县内 | 2022.09-2023.12 | 1800 | 1250 | 550 | 1800 | 720 | 170 | 550 | 完工 | 交通局 |
| 17 | 前锋养护工区改扩建工程 | 实施主体建筑500平方米-800平方米（三层含业务房、卫生间、监控室、机械库、备料库等）、料场200平方米-500平方米；道路黑色硬化，工区绿化（必须达到总面积的15%），场地硬化，路灯，监控等附属设施，独立卫生间（含无障碍第三卫生间）含征收、土建、装修、设备等所有费用。 | 前锋镇 | 2023.04- 2023.12 | 1000 | 800 | 200 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 完工 | 交通局 |
| 18 | 247省道苏皖交界货车动态监测系统项目 | 在247省道与安徽天长交界处实施货车动态监测系统，监测货车动态及超限运输车辆。 | 戴楼街道 | 2023.04-2023.12 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 |  | 250 | 完工 | 交通局 |
| 19 | 机场北路建设工程 | 实施1.61公里新建道路，宽约30米。 | 金北街道 | 2023.09-2024.12 | 4200 | 3000 | 1200 | 100 |  |  |  | 取得用地批复，开工建设 | 交通局 |
| 20 | X352前锋镇淮胜集镇连接线项目 | 实施淮胜集镇连接线长约1.7公里，宽约9米。 | 前锋镇 | 2023.04-2024.04 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 440 |  | 440 | 完成50% | 交通局 |
| 21 | 前锋镇淮胜大桥建设工程 | 拟拆除老桥，原址新建桥梁1座，桥梁接线约270米。 | 前锋镇 | 2023.04-2024.04 | 1250 | 1250 |  | 625 | 500 | 500 |  | 完成50% | 交通局 |
| 22 | 兴楼路黑色化改造工程 | 改造沥青路面长约755米，宽约9米，配套改造雨污水管网。 | 兴楼路 | 2023.01-2023.12 | 328 | 328 |  | 328 | 131.2 | 131.2 |  | 完工 | 开发区 |
| 23 | 同泰大道人行天桥、过路桥涵项目 | 同泰大道（神华大道北侧）建设长5米、宽5米人行天桥，向北200米建设长60米、宽6米过路涵洞或天桥。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 1120 | 1120 |  | 完工 | 开发区 |
| **四、市政（16个）** | | | |  | **14620** | **13080** | **1540** | **14620** | **5902** | **4362** | **1540** |  |  |
| 24 | 增补城区交安设施 | 增补交通信号灯红绿灯、黄闪灯、人行道灯（以交警交办为准 )；增设人行横道线、提示牌、智能监控、硬隔离护栏、限速牌、礼让行人标识等。 | 县城区 | 2023.03-2023.10 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 480 | 480 |  | 完工 | 住建局 |
| 25 | 平安路（高宝路-九里二路）人行道改造项目 | 改造人行道长450米、宽10米，改造面积4500平方米。 | 平安路（高宝路-九里二路）北侧 | 2023.04-2023.11 | 240 | 240 |  | 240 | 96 | 96 |  | 完工 | 住建局 |
| 26 | 2023年城区四季草花项目 | 县政府广场、荷花广场、起点公园、高速公路出入口、衡阳路、尧帝公园等，布置四季草花，面积约6500平方米。 | 县城区 | 2023.05-2023.12 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50 |  | 完工 | 住建局 |
| 27 | 北园路（华海路—金荷路）道路改造项目 | 改造道路长320米，宽5米，改造面积1600平方米，新增雨污水管道、人行道、绿化、停车位、供水、路灯及杆线改造等设施项目。 | 县城区 | 2023.01-2023.12 | 240 | 240 |  | 240 | 96 | 96 |  | 完工 | 住建局 |
| 28 | 利农路(神华大道—金宝南线)及周边地块供电杆线入地改造项目 | 安装环网柜2台，柱上开关1台，低压电缆分支箱1台，新建10M低压终端杆3根，敷设电力电缆及配套土建工程。 | 县城区 | 2023.01-2023.04 | 208 | 208 |  | 208 | 83.2 | 83.2 |  | 完工 | 住建局 |
| 29 | 老新建河北岸绿化工程（园林路-新民路） | 土方、园路、绿化等，面积约6000平方米。 | 县城区 | 2023.05-2023.09 | 316 | 316 |  | 316 | 126.4 | 126.4 |  | 完工 | 住建局 |
| 30 | 工园路与金荷路交叉口东北角城市小客厅项目 | 土方、园路、广场、绿化等，面积约2000平方米。 | 县城区 | 2023.04-2023.06 | 68 | 68 |  | 68 | 27.2 | 27.2 |  | 完工 | 住建局 |
| 31 | 荷盛佳苑小区改造项目 | 道路、雨污水、停车位等改造。 | 荷盛佳苑小区 | 2023.01-2023.04 | 394 | 394 |  | 394 | 157.6 | 157.6 |  | 完工 | 住建局 |
| 32 | 金湖县人医西侧昌盛路（神华大道-工园路）改造项目 | 道路长度720米，道路红线12米（7+2.5\*2），建设面积8640平方米（含雨污水管道），绿化面积4400平方米，路灯21盏，供水管网750米，杆线迁移、杆线入地等。 | 县城区 | 2023.04-2023.12 | 850 | 850 |  | 850 | 340 | 340 |  | 完工 | 住建局 |
| 33 | 城东片区人行道改造提升项目 | 神华大道（高宝路至九里三路）、九里三路、九里四路（平安路—神华大道）、平安东路（九里二路至九里三路），新建人行道面积约15000平方米，配套绿化。 | 县城区 | 2023.06-2023.12 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 640 | 640 |  | 完工 | 住建局 |
| 34 | 城东片区道路亮化工程 | 对育才路、丰收路、高宝路、文明路、建设东路等城东片区道路进行亮化施工。 | 县城区 | 2023.06-2023.12 | 300 | 300 |  | 300 | 120 | 120 |  | 完工 | 住建局 |
| 35 | 城东物流园市政基础设施改造工程 | 城东物流园外部市政基础设施及创业路基础市政设施配套。 | 县城区 | 2023.01-2023.06 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 520 | 520 |  | 完工 | 住建局 |
| 36 | 电力设施配套项目 | 开发区重大项目配套建设电力设施。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 880 | 880 |  | 880 | 352 | 352 |  | 完工 | 开发区 |
| 37 | 园中园配套基础设施建设工程 | 对规划的园中园（如苏邦二期、优米北侧地块等）配套建设基础设施工程。道路长约2000米，宽9米，及配套管网、路灯、绿化等工程。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 800 | 800 |  | 完工 | 开发区 |
| 38 | 南高齿二期110kV线路工程 | 本工程线路长13.116公里，其中新建线路长7.65公里，利用官塘-南高齿线路长5.466公里，本期新建路径中，架空线路长7.2公里，电缆线路长0.45公里，两段为水平顶管敷设(三回单敷)，长0.35公里，形成戴楼至南高齿的1回110kV线路。本工程新建线路共使用杆塔30基，直线塔16基、转角塔14基。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 3740 | 2200 | 1540 | 3740 | 1540 |  | 1540 | 完工 | 开发区 |
| 39 | 理士110kV线路工程 | 本工程新建线路710米，全线电缆敷设，其中新建拉管线路路径长度140米，新建排管线路路径长度437米，新建直线工作井8个，新建转角工作井3个，新建钢管杆1基，新建余缆沟30米。 | 开发区 | 2023.01-2023.12 | 1184 | 1184 |  | 1184 | 473.6 | 473.6 |  | 完工 | 开发区 |
| **五、社会事业（13个）** | | | |  | **20611.2** | **14609.2** | **6002** | **18901.2** | **9459.4** | **3657.4** | **5802** |  |  |
| 40 | 2023年度市县民生实事交通工程 | 新改建农村公路10公里，路宽6米左右。 | 金北街道、前锋镇 | 2023.04-2023.12 | 7500 | 3750 | 3750 | 7500 | 3750 |  | 3750 | 完工 | 交通局 |
| 41 | 2023年老旧小区改造项目 | 物资局宿舍楼等36个小区列入整治范围，共62幢住宅楼，涉及户数1621户，总建筑面积17.63万平方米。拟对房屋屋顶翻新、外墙粉刷、楼道粉刷、地面雨污管网分流、强电弱电管线梳理整治、小区亮化、监控、文化宣传等内容进行改造，有条件的小区增设停车位、绿化、活动场地、门禁和物业用房等内容。 | 县城区，物资局宿舍楼、燃料公司宿舍楼等36个小区 | 2023.01-2023.11 | 5100 | 3600 | 1500 | 5100 | 2040 | 540 | 1500 | 完工 | 住建局 |
| 42 | 餐饮无瓶街区改造提升项目 | 1、对长乐路和华海路周边餐饮店面进行“无瓶街区”90户市级试点改造（列为淮安市2023年民生实事）；2、对长乐路（园林路-国宾酒店）约660米长、宽7米道路进行大理石路牙、混凝土路面、沥青路面、雨污水管道改造。 | 县城区 | 2023.07-2023.12 | 800 | 800 |  | 800 | 320 | 320 |  | 完工 | 住建局 |
| 43 | 农民集中安置小区安全隐患排除工程 | 对新城公寓、新城花园、富兴花园等小区围墙进行约1500米维修和改造出新、垂直绿化等改造。 | 县城区 | 2023.06-2023.12 | 160 | 160 |  | 160 | 64 | 64 |  | 完工 | 住建局 |
| 44 | 农村区域性医疗卫生中心升级项目 | 计划按照农村区域性医疗卫生中心标准对卫生院进行升级改造，包含基础建设、配套设施及医疗设备、设施等所有费用。 | 吕良中心卫生院院内 | 2022.05-2023.02 | 480 | 480 |  | 480 | 240 | 240 |  | 完工 | 卫健委、吕良中心卫生院 |
| 45 | 亚定点医院建设项目 | 对金南新时代文明实践中心进行改造，实现医、患、污分流，使其能快速转化为亚定点医院收治新冠肺炎患者。设置200-500张诊疗床、80个卫生坑位、80个淋浴位，建设三区两通道，配备监护仪、呼吸机、彩超等医疗设备及污水处理等配套设施。 | 金南新时代文明实践中心 | 2022.10-2023.01 | 990 | 990 |  | 990 | 500 | 500 |  | 完工 | 金南镇、卫健委 |
| 46 | 2023年校安工程 | 金湖二中部分建筑整改、出新；金湖二中室外篮球场改造；金湖娃小学塑胶跑道更新；金湖娃小学功能室改造；金湖县城区学校消防问题整改。 | 金湖二中、金湖娃小学等 | 2023.01-2023.12 | 1258.4 | 1258.4 |  | 1258.4 | 497.6 | 497.6 |  | 完工 | 教体局 |
| 47 | 新改建城区公共厕所项目 | 针对城区老旧直管公厕进行提档升级改造。计划新建公厕2处，位于黎城路与青年路交界（黎城路东侧）、大兴园区（建材城周边），按一类以上建厕标准考虑；改建公厕3处，位于乡镇企业局、华润苏果东侧、县政府对面（老工商局院内），按二类以上建厕标准考虑。含土建、附属设施、装修、设备等所有费用。 | 县城区 | 2023.01-2023.12 | 400 | 400 |  | 400 | 160 | 160 |  | 完工 | 城管局 |
| 48 | 银涂市场监督技术服务用房项目 | 本项目计划用地面积8.30亩，计划建筑面积1850平方米，新建一幢4层、每层8间的技术业务用房。含土建、附属设施、装修等所有费用。 | 银涂镇发展大道西侧 | 2023.01-2024.12 | 900 | 700 | 200 | 490 | 490 | 490 |  | 开工 | 市监局 |
| 49 | 食品中非食用物质检测能力提升项目 | 提高食用食品中非食用物质的检测能力，购置液相色谱仪、凝胶色谱仪、离子色谱仪、紫外可见光谱仪、三重四级杆线性离子阱色谱仪等大中型设备，设备投入使用后，年使用量达300批次以上，保证设备充分利用，发挥设备的最大作用，在技术装备水平、实验室环境等方面达到县区领先。 | 县综合检验检测中心 | 2023.01-2024.12 | 800 | 500 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 完成前期调研工作 | 市监局 |
| 50 | 宝应湖人民法庭异地重建项目 | 占地面积约31亩，计划建筑面积3500平方米。 | 国道344与荷花荡旅游公路交叉路口西北角 | 2023.01-2024.12 | 1440 | 1240 | 200 | 640 | 640 | 440 | 200 | 完成地块清算、设计及基础建设 | 法院 |
| 51 | 新建气象灾害监测自动气象站项目 | 新建13个气象灾害监测自动气象站，其中5要素（温度、湿度、风向、风速、雨量）自动气象站10个、6要素（5要素的基础上增加气压）自动气象站3个，均为太阳能供电、4G通讯。建成后，全县风、温、雨自动气象观测站站距小于7公里，气压小于15公里，新增站点将纳入全省地面气象观测网，探测资料实时共享，提升气象灾害综合观测能力，提高预警服务保障能力。 | 吕良镇、金南镇、塔集镇、戴楼街道、银涂镇、前锋镇等 | 2023.01-2023.12 | 132.8 | 80.8 | 52 | 132.8 | 132.8 | 80.8 | 52 | 完工 | 气象局 |
| 52 | 应急管理信息化项目 | 包含应急指挥和值班值守场所、窄带无线通信系统、卫星通信网等。先期建设应急指挥大厅、综合值班室、会商室、视频会议室及配套信息化系统。项目按照《全省应急指挥中心规范标准化建设基本要求（试行）》《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》等相关标准执行。 | 神华大道303号 | 2022.09-2023.03 | 650 | 650 |  | 650 | 325 | 325 |  | 完工 | 应急管理局 |
| **六、农业（1个）** | | | |  | **11240** | **2248** | **8992** | **8992** | **6744** |  | **6744** |  |  |
| 53 | 金湖县2023年高标准农田建设项目 | 河道疏浚30公里，新建防渗渠50公里，新建、拆建泵站120座，新建渠系建筑物500座，新建水泥路长150公里。 | 各镇街 | 2023.06-2024.05 | 11240 | 2248 | 8992 | 8992 | 6744 |  | 6744 | 完成80% | 农业农村局 |

金湖县人民政府办公室 2023年1月13日印发