中介服务月报

第 1 期

(总第3期)

金湖县政府推进政府职能转变和

“放管服”改革协调小组办公室            2023年2月1日

为优化营商环境，提升中介机构的业务水平，促进中介机构更好的服务项目建设，依托相关中介服务机构在我县运行情况，结合相关系统数据和建设单位反馈情况，现将我县2023年1月份各中介机构服务情况进行梳理汇总，详细见下：

一、工程建设项目部分

（一）方案审查

（1）基本情况

我县1月方案审查共9个项目，相比上月提升28%，涉及7个设计单位（见图1）。平均首次方案反馈后修改时间为9.1天，较上月缩短38.5%。其中首次方案反馈后修改最长的是年产100万打警用手套、100万件警用防刺背心、600万打浸胶手套项目，由于建设单位方案调整，提供安评不完整，用时19天，该项目的设计单位是淮安市广厦建筑设计有限责任公司，用时比上月最长用时24天少5天。由苏州古镇联盟建筑设计有限公司设计的年产两万吨高性能新材料生产线项目违反强条次数最多。

图 1  1月份各设计单位服务项目消耗时间及审查次数同比情况

（2）反馈情况

设计方案反馈情况大部分为设计深度较全面、文本内容较完善，满意度评价大部分都为满意。由淮安市广厦建筑设计有限责任公司、米通规划设计有限公司、苏州古镇联盟建筑设计有限公司、金湖县建筑设计院有限公司设计的项目设计深度一般，文本完整性一般。由苏州古镇联盟建筑设计有限公司设计的项目评价为不满意。

| 设计单位 | 项目名称 | 成果质量 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮安市广厦建筑设计有限责任公司 | 年产100万打警用手套、100万件警用防刺背心、600万打浸胶手套项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |
|  | 年产10万台（套）智能无线仪表、防腐专用设备项目 | 设计深度较全面 文本内容较完善 | 满意 |
| 苏州古镇联盟建筑设计有限公司 | 年产两万吨高性能新材料生产线项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 不满意 |
| 米通规划设计有限公司 | 年产5万吨新材料项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |
|  | 年产20台套智能环保机械、1亿条环保型方底阀包装袋项目 | 设计深度较全面 文本内容较完善 | 满意 |
| 金湖县建筑设计院有限公司 | 年产6000吨鱼药项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |
| 中机第一设计研究院有限公司 | 海上超大兆瓦紧凑型风电齿轮箱建设项目 | 设计深度较全面 文本内容较完善 | 满意 |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 年产6000万件电子元器件（纳米晶磁芯、电感、电子变压器）项目 | 设计深度较全面 文本内容较完善 | 满意 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 年产2万台井口装置和采油树项目 | 设计深度较全面 文本内容较完善 | 满意 |

## （二）施工图审查

基本情况

我县1月施工图审查新报审10个项目，涉及6个设计单位。其中，淮安市广厦建筑设计有限责任公司负责的江苏铁氟龙自动化设备有限公司年产10万台(套）智能无线仪表、防腐专用设备项目厂房操作间1项目违反强条次数多，为15次。

| 施工图审查阶段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计单位 | 项目名称 | 第一次审查到第一次回复时间 | 图审审查次数 | 违反强条数量 | 备注 |
| 1 | 淮安市广厦建筑设计有限责任公司 | 年产5000千米伴热线缆、1万套防爆电柜、2000千米特种光缆项目1#~2#厂房 [施工图] | 1.13审查完成，尚未回复 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 年产1000万套汽车微特电机项目1#~2#厂房 [施工图] | 1.20审查完成，尚未回复 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 年产10万台(套）智能无线仪表、防腐专用设备项目厂房操作间1 [施工图] | 1.24审查完成，尚未回复 | 1 | 15 |  |
| 4 | 江苏省子午建筑设计有限公司 | 金色水岸·悦珑湖消防泵房、生活泵房 [施工图] | 1.20审查完成，尚未回复 | 1 | / |  |
| 5 |  | 年产6000吨鱼药项目-饲料添加剂（液体）生产车间、消毒剂（液体）生产车间一、消毒剂（液体）生产车间二、检测中心 [施工图] | 1.29审查完成，尚未回复 | 1 | 2 |  |
| 6 | 米通规划设计有限公司 | 江苏德仪线缆有限公司年产13000千米电缆项目1#厂房、2#厂房 [施工图] | 1.19审查完成，尚未回复 | 1 | 2 |  |
| 7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 年产5万吨电子新材料项目1#制桶车间、2#成品库、3#主车间、4#材料库、5#副车间、6#副车间、化验楼、锅炉房、配电房、空压机房 | 1.29受理，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 8 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 新能源汽车零部件、机器人部件智能制造项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房 [施工图] | 1.20审查完成，尚未回复 | 1 | 2 |  |
| 9 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 江苏省金湖智能制造产业园（二期）项目24#标准化厂房、25#标准化厂房、26#标准化厂房、27#标准化厂房 [施工图] | 1.31受理，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 10 |  | 江苏省金湖智能制造产业园（二期）项目防空地下室 [施工图] | 1.31受理，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 注：以上数据截止到2月1日18点 |  |  |  |  |  |  |

（三）施工阶段

（1）基本情况

我县2023年1月共验线5个项目，较上月提升25%，涉及2个测绘单位。

（2）反馈情况

建设单位满意度评价大部分为满意，金湖县经纬建设测绘有限公司测绘的年产100套微纳电子装备制造项目评价为不满意。

| 序号 | 测绘单位 | 项目名称 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 年产1500台套山地轨道运输机及2000台农亚机械项目 | 满意 |
| 3 |  | 年产100套微纳电子装备制造项目 | 不满意 |
| 4 |  | 年产两万吨高性能新材料生产线项目 | 满意 |
| 5 |  | 南高齿配套加工项目 | 满意 |
| 2 | 淮安测绘勘察研究院 | 水韵澜庭项目 | 满意 |

（四）竣工阶段

（1）基本情况

我县2023年1月共审竣工测绘报告11个项目，较上月增加了83%，涉及3个测绘单位。所有项目项目测绘内容都为完整。

（2）反馈情况

建设单位评价满意度为满意。

| 序号 | 测绘单位 | 项目名称 | 测绘内容 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 吕良中心卫生院发热门诊综合楼新建项目 | 完整 | 满意 |
| 2 |  | 和美人家 | 完整 | 满意 |
| 3 |  | 电子产品零配件项目 | 完整 | 满意 |
| 4 |  | 厂房装修改造及扩建工程（原阿路美格） | 完整 | 满意 |
| 5 |  | 年产13万吨生物质新材料项目 | 完整 | 满意 |
| 6 | 金湖县世纪房产测绘事务所 | 汽车零部件生产项目 | 完整 | 满意 |
| 7 |  | 新材料水晶板生产项目 | 完整 | 满意 |
| 8 |  | 年产6000吨机械配件项目 | 完整 | 满意 |
| 9 |  | 年产6000台套高新环保设备项目 | 完整 | 满意 |
| 10 |  | 年产300万只包装纸箱和1000套印刷生产设备 | 完整 | 满意 |
| 11 | 淮安测绘勘察研究院 | 金南商业综合体项目 | 完整 | 满意 |

二、招标采购代理部分

2023年1月，共计10个项目发布招标采购公告，涉及6家代理机构。其中建设工程项目3个，政府采购项目7个。本月招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）3个，涉及3个项目、3家代理机构；本月监管部门共收到项目投诉0个，详细见下表。

| 金湖县招标采购代理机构信用评估（2023年1月份） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代理机构 | 信用评估等级 | 代理项目数量（个） |  | 项目涉及异议（质疑） （个） | 项目涉及投诉（个） |
|  |  |  | 建设工程 | 政府采购 |  |  |
| 1 | 金湖易采项目管理有限公司 | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江苏永勤工程管理有限公司 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 中企华建友工程管理有限公司 | B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 正军项目管理集团有限公司 | B | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | B | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江苏万源工程咨询有限公司 | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 江苏同维工程项目管理有限公司 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 合计 |  | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 备注： 1、本月共计10个项目发布招标采购公告，涉及6家代理机构。其中建设工程项目3个，政府采购项目7个。 2、本月招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）3个，涉及3个项目、3家代理机构；本月监管部门共收到项目投诉0个。 3、综合得分≥90为A级；80≤综合得分＜90为B级；70≤综合得分＜80为C级；60≤综合得分＜70为D级；综合得分＜60为E级。 |  |  |  |  |  |  |