中介服务月报

第4期

(总第6期)

金湖县政府推进政府职能转变和

“放管服”改革协调小组办公室            2023年5月8日

为优化营商环境，提升中介机构的业务水平，促进中介机构更好的服务项目建设，依托相关中介服务机构在我县运行情况，结合相关系统数据和建设单位反馈情况，现将我县2023年4月份各中介机构服务情况进行梳理汇总，详细见下：

一、工程建设项目部分

（一）方案审查

（1）基本情况

我县4月方案审查共5个项目，涉及1个设计单位（见图1）。平均首次方案反馈后修改时间为17天，较上月增多226%。其中首次方案反馈后修改最长的是年产1万吨热塑制品项目，用时41天，该项目的设计单位是米通规划设计有限公司金湖分公司，用时比上月最长用时20天多21天。

图 1  4月份各设计单位服务项目消耗时间及审查次数同比情况

（2）反馈情况

设计方案反馈情况大部分为设计深度一般、文本内容一般，所有项目的满意度评价都为满意。

| 设计单位 | 项目名称 | 成果质量 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 米通规划设计有限公司金湖分公司 | 年产1万吨热塑制品项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |
|  | 年产100万平米全氟燃料电池膜（质子膜）项目 | 设计深度较全面、文本内容较完善 | 满意 |
|  | 废弃资源综合利用项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |
|  | 年产300台集成撬块项目 | 设计深度较全面、文本内容较完善 | 满意 |
|  | 年产5万吨电子新材料项目 | 设计深度一般 文本内容一般 | 满意 |

## （二）施工图审查

基本情况

我县4月施工图审查新报审19个项目，涉及10个设计单位。其中，小精灵建筑设计有限公司负责的金湖相聚足疗店装修项目违反强条次数多，为7次。

| 施工图审查阶段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计单位 | 项目名称 | 第一次审查到第一次回复时间 | 图审审查次数 | 违反强条数量 | 备注 |
| 1 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 芡实加工产业园项目综合生产车间、门卫 [施工图] | 4.3项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |
| 2 | 淮安市广厦建筑设计有限责任公司 | 智能巡检机器人生产基地项目 综合楼、1#厂房 [施工图] | 20天 | 3 | 3 |  |
| 3 |  | 年产5000台套石油机械零部件项目研发车间、1#车间 | 4.10项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |
| 4 |  | 年产4100万公里金刚石线锯项目8#、9#生产车间 | 4.26项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |
| 5 |  | 年产20000套琉璃工艺装饰品及3000吨琉璃料 1#厂房 [施工图] | 5.8图纸上传，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 6 |  | 湖畔.雅居小区、3#商业楼（变更） [修改，补充] | 5.6审查完成，尚未回复 | 1 | / |  |
| 7 | 苏州环盛设计营造集团有限公司 | 年产300万KVAh高性能蓄电池智能化生产线项目-智造车间 [施工图] | 2天 | 2 | 3 |  |
| 8 |  | 年产300万KVAh高性能蓄电池智能化生产线项目-充电车间 [施工图] | 5.5审查完成，尚未回复 | 1 | 1 |  |
| 9 | 小精灵建筑设计有限公司 | 金湖相聚足疗店装修项目 [装修] | 5天 | 4 | 7 |  |
| 10 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目发热门诊 | 4.7项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |
| 11 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 机床制造项目 （变更） [修改，补充] | 8天 | 2 | / |  |
| 12 |  | 年产700套大兆瓦级海上风电齿轮箱生产项目1#厂房 [施工图] | 4.28图纸上传，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 13 |  | 年产2000吨即食龙虾1#厂房 [施工图] | 5.4图纸上传，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 14 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 年产130万米新型板材项目1#厂房、原料库 [施工图] | 5.5图纸上传，尚未审查完成 | 无数据 | 无数据 |  |
| 15 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 年产100台采煤机及配件和矿用智能传动设备制造项目生产车间一（变更） [修改，补充] | 5.5图纸上传，尚未审查完成 | 无数据 | 无数据 |  |
| 16 | 淮安市广筑建筑设计有限公司 | 年产20万套（台）页岩油气钻采装备项目厂房、研发楼 [施工图] | 5.8图纸上传，尚未审查 | 无数据 | 无数据 |  |
| 17 | 米通规划设计有限公司 | 年产1100吨金属货架、2000套木质货架、6000套不锈钢货架、300套轻钢龙骨项目-3#车间 [施工图] | 9天 | 2 | 2 |  |
| 18 |  | 年产200万件塑料制品项目 [施工图] | 4.27项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |
| 19 |  | 电路蚀刻板及配料生产项目-2#~5#厂房、办公楼 [施工图] | 4.28项目登记，图纸尚未上传 | 无数据 | 无数据 |  |

（三）施工阶段

（1）基本情况

我县2023年4月共验线7个项目，较上月减少36%，涉及1个测绘单位。

（2）反馈情况

建设单位满意度评价全部为满意。

| 施工阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测绘单位 | 项目名称 | 满意度（满意/不满意） |
| 1 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 旺和盛科技新建标准化厂房项目 | 满意 |
| 2 |  | 金湖县安达车辆修配有限公司扩建检修车间项目-2#检测车间 | 满意 |
| 3 |  | 航空零部件制造项目 | 满意 |
| 4 |  | 年组装3000套水产养殖设备 | 满意 |
| 5 |  | 江苏昱懋纳米科技有限公司 | 满意 |
| 6 |  | 年产10万台（套）智能无线仪表、防腐专用设备项目 | 满意 |
| 7 |  | 年产5万吨电子新材料项目 | 满意 |
| 注：因建设单位说明原因 |  |  |  |

（四）竣工阶段

（1）基本情况

我县2023年4月共审竣工测绘报告7个项目，较上月无变化，涉及1个测绘单位。所有项目项目测绘内容都为完整。

（2）反馈情况

建设单位评价满意度为满意。

| 竣工阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测绘单位 | 项目名称 | 测绘内容(完整/较完整、一般/不完整） | 满意度（满意/不满意） |
| 1 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 江苏利文机械有限公司油气输送管道生产项目 | 完整 | 满意 |
| 2 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 黎城村便民服务中心项目 | 完整 | 满意 |
| 3 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 金湖县黎城街道徐梁村工业园5-1#、5-2#厂房 | 完整 | 满意 |
| 4 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 电器柜、仪表、 阀门生产项目 | 完整 | 完整 |
| 5 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 年产200套建筑智能化机械设备及配件生产项目—2#、4#厂房 | 完整 | 完整 |
| 6 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 年产18万立方米人造板项目 | 完整 | 完整 |
| 7 | 金湖县经纬建设测绘有限公司 | 喜迎门家园项目 | 完整 | 满意 |
| 注：因建设单位说明原因 |  |  |  |  |

二、招标采购代理部分

2023年4月，共计14个项目发布招标采购公告，涉及7家代理机构。其中建设工程项目5个，政府采购项目9个。本月招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）8个，涉及8个项目、5家代理机构；本月监管部门共收到项目投诉1个，设计1个项目、1家代理机构，详细见下表。

| 金湖县招标采购代理机构信用评估（2023年4月份） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代理机构 | 信用评估等级 | 代理项目数量（个） |  | 项目涉及异议（质疑） （个） | 项目涉及投诉（个） |
|  |  |  | 建设工程 | 政府采购 |  |  |
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 金湖易采项目管理有限公司 | A | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 正军项目管理集团有限公司 | B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | B | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | B | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 中企华建友工程管理有限公司 | B | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 江苏永勤工程管理有限公司 | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江苏同维工程项目管理有限公司 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | D | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 淮安创和管理服务有限公司 | D | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 合计 |  | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 备注： 1、本月共计14个项目发布招标采购公告，涉及7家代理机构。其中建设工程项目5个，政府采购项目9个。 2、本月招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）8个，涉及5个项目、5家代理机构；本月监管部门共收到项目投诉1个。 3、综合得分≥90为A级；80≤综合得分＜90为B级；70≤综合得分＜80为C级；60≤综合得分＜70为D级；综合得分＜60为E级。 |  |  |  |  |  |  |